# Planning

Dit is de planning van het project (inclusief het uitwerken van het analysedocument).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Week** | **Fase** | **Taak** | **Compleet** |
| 3 | Analysefase | Opdrachtomschrijving | x |
| 3 | Analysefase | Scenario | x |
| 3 | Analysefase | Functionele eisen | x |
| 3 | Analysefase | Niet functionele eisen | x |
| 3 | Analysefase | Use case diagram | x |
| 3 | Analysefase | Use case beschrijvingen | x |
| 3 | Analysefase | Userinterface | x |
| 3 | Analysefase | EER model | x |
| 3 | Analysefase | Productdecompositie | x |
| 3 | Analysefase | Begrippen | x |
| 4 | Ontwerpfase | Architectuur | x |
| 4 | Ontwerpfase | Database ontwerp | x |
| 4 | Ontwerpfase | Klassendiagram |  |
| 4 | Ontwerpfase | Infrastructuur | ? |
| 5 | Implementatiefase |  |  |
|  |  |  |  |